**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ И МОНИТОРИНГА ПРОЕКТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

1. **Общая информация о заказчике.**

Mercy Corps (Мерсико) – международная некоммерческая организация, которая более 25 лет оказывает гуманитарную помощь и услуги развития сообществам в Кыргызской Республике. В рамках международной программы МакГоверна-Доула «Продовольствие для образования и детское питание» (далее «Программа»), финансируемой Департаментом сельского хозяйства США (USDA), Мерсико оказывает помощь общеобразовательным учреждениям в организации горячего питания в соответствии с политикой Министерства образования и науки КР по оптимизации школьного питания. Мерсико безвозмездно предоставляет продовольствие общеобразовательным учреждениям, а также оказывает безвозмездную финансовую помощь – гранты для восстановления и ремонта инфраструктуры школ, а также оснащения пищеблоков школ и детских садов для организации горячего питания. Мерсико также проводит тренинги по здоровому питанию детей для школьной администрации и сотрудников, включая курсы повышения квалификации поваров. В целях улучшения статуса питания детей в домохозяйствах республики, Мерсико проводит мероприятия по вовлечению и повышению осведомленности сообществ в вопросах улучшенных практик питания, санитарии и гигиены в рамках стратегии изменения социального поведения и коммуникаций (SBCC – Social Behavior Change and Communications).

Программа Мерсико также включает компонент по улучшению грамотности учеников начальных классов через предоставление подходящих по возрасту материалов по чтению и улучшению среды для чтения в школах и сообществах.

В рамках проекта «Пришкольные сады», деятельность Мерсико направлена на поддержку школ в создании фруктовых садов с целью повышения потенциала школ в улучшении горячего питания для участников начальных классов.

В рамках проекта «Мытье рук в школах», финансируемым Фондом по устойчивости к COVID-19 Мерсико прилагает усилия, направленные на улучшение санитарии и гигиены в школах для смягчения последствий пандемии.

Для реализации Программы Мерсико тесно сотрудничает с Правительством КР, Министерством образования и науки КР, Министерством Здравоохранения, Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, Министерством чрезвычайных ситуаций КР и местными органами власти.

1. **Сведения о планируемой закупке услуг**

В 2020-2021 учебном году Mерсико поддерживает предоставление горячего питания в 356 школах по всей стране в рамках программы «Продовольствие для образования». В отношении определенного количества этих школ Мерсико уделит внимание на улучшении санитарных условий в школах на основе выявленных потребностей. В 2021 году Mерсико планирует реализовать около **64** проектов по улучшению санитарных условий в целевых школах Кыргызстана по следующим направлениям:

* *улучшение санитарных условий за счет восстановления внутренних туалетов;*
* *строительство или восстановление септиков для мытья рук и / или туалетов;*
* *улучшение доступа к воде за счет подключения школы к постоянному источнику воды и подготовки труб к зиме, где это необходимо;*
* *установка современных средств для мытья рук с подведением горячей воды.*

Mерсико планирует закупить инженерные услуги по **проведению технического мониторинга** реализации инфраструктурных проектов в образовательных учреждениях с акцентом на санитарию для обеспечения соответствия реализованных проектов всем требованиям доноров и страны и выполнения с высочайшим качеством в целевых школах расположенных в южном и северном регионе Кыргызской Республики.

**Планируемое количество закупки**

* Инженер по контролю качества по Северному региону - 2 чел.
* Инженер по контролю качества по Южному региону - 2 чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Область** | **Районы расположения целевых школ** |
| 1 | Джалал-Абад | Аксы, Токтогул, Сузак |
| 2 | Баткен, Ош | Алай, Араван, Узген, Кызыл-Кыя, Кадамжай, Лейлек |
| 3 | Чуйская, Таласская область | Московский, Жайылский, Сокулукский, Чуйский, Таласский |
| 4 | Чуйская, Иссык Кульская, Нарынская область | Аламудунский р-н, Иссык-Атинский, Кеминский, Ак-Талинский, Иссык-Кульский, Тюпский, Нарынский. |

**От поставщика услуг ожидается:**

* Обеспечение технического надзора за контролем качества работ и материалов в строгом соответствии с проектно-сметной документацией с учетом требований ГОСТ и СНиП.
* Осуществлять мониторинг проводимых строительных работ на предмет соблюдения обязательств бенефициаров (объемов собственного вклада) и графика реализации работ.
* Проведение целевых поездок в школы для координации и мониторинга реализации инфраструктурных проектов в соответствии с утвержденным бюджетом и графиками работ.
* Оказание консультативной поддержки администрациям школ при выполнении инфраструктурных работ от начала инженерной оценки до момента завершения проектов.
* Документирование и своевременная отправка данных в офисы Мерсико
* Взаимодействие с органами местного самоуправления
* Достижение успешного решения всех вопросов реализации инфраструктурных проектов в целевых школах Программы.
* Совместно c администрациями школ взаимодействовать с государственными надзорными органами и учреждениями КР (СЭС, РЭС, государственные органы по архитектуре и строительству и инспекции экологической и технической безопасности, и т.п.) в процессе подготовки и реализации школьных проектов;
* Профессионально представлять Мерсико.

**Отчетность**

Поставщик услуг будет подотчетен Координатору проекта WASH, которому ежемесячно будет сдавать отчеты o выполненной работе, отчету по контролю качества выполняемых ремонтно-строительных работ в школьных учреждениях, а также выполнять дополнительные задания, требуемые для успешного продвижения программы Мерсико.

Поставщик услуг должен будет предоставлять ежедневный краткий полевой отчет по текущим выполненным ремонтным работам, согласно требованиям Мерсико, отправлять данные из бенефициарных учреждений в офисы Мерсико в г. Бишкек и г. Ош.

Для поддержания постоянной связи с бенефициарами и осуществления связи с офисом Мерсико инженеру предпочтительно иметь смартфон, подключенный к Интернету.

Для выполнения вышеуказанных задач предусмотрены: не менее 2-3 визитов ежемесячно во все целевые школы указанные, в зависимости от выполнения графиков строительных работ со стороны подрядных организаций.

1. **Сроки и место оказания услуг**

* Начало работы: с момента подписания контракта по 30 сентября 2021.
* Место оказания услуг: целевые школы программы, расположенные в Жалал-Абадской, Баткенской, Ошской, Чуйской, Нарынской, Таласской, и Иссык-Кульской области.

1. **Ожидаемые результаты**

Мерсико ожидает, что в рамках данного задания будут выполнены следующие задачи (которые будут подтверждены с отобранным поставщикам услуг).

*Примечание: рабочий день (8 часов) — это единица измерения объема работ; эти часы могут быть распределены на подходящее количество календарных дней по мере выполнения задач.*

1. **Стоимость услуг и условия оплаты**

* Услуги будут оказываться на основании подписанного сторонами договора на оказание услуг.
* Стоимость услуг рассчитывается, включая плату за ежемесячное выполнение заданий по согласованному с Мерсико плану, включая транспортные расходы на поездки в места расположения бенефициаров/объектов, суточные и гостиничные расходы по необходимости.
* Совокупная цена за услугу должна быть указана исходя из расчета за 1 рабочий день.
* Оплата будет производиться в фактическое количество отработанных дней за отчетный период согласно табелю учета времени.
* Оплата производится в сомах КР перечислением на банковский счет поставщика услуг, если применимо, либо чеком.
* Оплата всех обязательных по законодательству КР налогов и социальных отчислений является ответственностью поставщика услуг.
* Процедуры оплаты будут включены в договор с выбранным поставщиком услуг.

1. **Требуемая квалификация**

* Заявки могут подавать физические лица или компании.
* Техническое образование в области строительства или архитектуры
* Непосредственный опыт в реализации и/или управления проектами строительства и улучшения инфраструктуры в КР, особенно в сельской местности с ограниченными ресурсами
* Хорошее знание строительных норм, правил и технических условий, а также требований безопасности, санитарных норм, требований природоохранного законодательства, норм пожарной безопасности, национальных строительных стандартов;
* Умение находить и применять рациональные инженерные решения и осуществлять техническое руководство реализацией конкретных мероприятий на объекте, знание специальных компьютерных программ проектирования (AutoCAD, ArchiCad, NanoCAD) и Word, Excel, PowerPoint.
* Хорошее знание кыргызского и русского языков, знание английского языка (желательно)
* Умение ввести документирование результатов, предоставление периодических отчетов в соответствии с требованиями международных доноров;

**Требования к поставщику услуг:**

* Быть зарегистрированным в необходимых органах КР и иметь все необходимые разрешения и документы для оказания услуг по всей стране;
* Наличие требуемых государственных сертификатов по осуществлению текущей деятельности;
* Постоянно находится/проживать в близком расположении к объектам мониторинга. Для выполнения срочных поручений, связанных с посещением объекта;
* Использовать современные средства связи для предоставления отчетов в режиме реального времени.

1. **Заявка на участие с приложением следующих документов:**

* Краткое портфолио реализованных соответствующих строительных и/или инфраструктурных проектов (максимум три страницы),
* Письмо заинтересованности в оказании услуг требуемой области и районе с указанием района постоянного проживания инженеров включая ФИО заявителя с контактными данными;
* Резюме с указанием всех соответствующих квалификаций и опыта всех предложенных членов команды с четким указанием ролей (руководитель группы, член команды и т. д.).
* Если один заявитель предлагает выполнение задач по конкретному региону, то он / она может проигнорировать предложенное подразделение «Руководитель группы / член команды.
* Контактная информация как минимум двух последних работодателей для получения рекомендаций (за последние три года).
* Заполненную форму Мерсико «Запрос на расценки» с указанием цены за требуемые услуги инженера, исходя из расчета оплаты за 1 рабочий день*,* с указанием стоимости за каждый день обслуживания (8 часов; включая поездки).

Подаваемые документы должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (если применимо), и присланы в сканированном виде на адрес: [stoksonov@mercycorps.org](mailto:stoksonov@mercycorps.org)

За дополнительной информацией обращаться к Координатору WASH Программы «Продовольствие для образования» Мерсико, Амантурову Улану, конт. тел. 0772 178817, [uamanturov@mercycorps.org](mailto:uamanturov@mercycorps.org)

Мерсико предоставляет равные возможности независимо от расы, национального происхождения, религиозных убеждений, пола, гендерной идентичности, возраста, физических возможностей, политических убеждений, семейного положения или сексуальной ориентации.

**Приложение №1 Предварительный список школ по северному региону**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование школы** | **Село** | **Область** | **Район** |
| 1 | СШ им. Мүсүралиевой | с. Каинды-Булак | Нарын | Ак-Тала |
| 2 | СШ им. Атамбекова | с. Кадыр-Aли | Нарын | Ак-Тала |
| 3 | СШ №9 им. Садыкова | г. Нарын | Нарын | Нарын |
| 4 | СШ им. Туменбаева | с. Чок-Тал | Иссык-Куль | Иссык-Куль |
| 5 | СШ им. Уметалиева | с. Долон | Иссык-Куль | Тюп |
| 6 | СШ Хан-Бүргө | с. Хан-Бурго | Талас | Талас |
| 7 | СШ Кашка-Суйская | с. Кашка-Суу | Чуй | Аламудун |
| 8 | СШ им. Суюнбаева (Орто-Алыш) | с. Байтик | Чуй | Аламудун |
| 9 | СШ им. Бейшеналиевой | с. Таш-Добо | Чуй | Аламудун |
| 10 | СШ Васильевская №1 | с. Васильевка | Чуй | Аламудун |
| 11 | СШ им. Укуева | с. Садовое | Чуй | Чуй |
| 12 | СШ им. Лайлиева | с. Кен-Булун | Чуй | Иссык-Ата |
| 13 | СШ им. Ванахуна | с. Милянфан | Чуй | Иссык-Ата |
| 14 | СШ №2 им. Рыскуловой | г. Кант | Чуй | Иссык-Ата |
| 15 | СШ им. Сакебаева | с. Сары-Жон | Чуй | Иссык-Ата |
| 16 | Филиал СШ Ак-Tилек | с. Боз-Бармак | Чуй | Иссык-Ата |
| 17 | СШ Киргшелкская | с. Киргшелк | Чуй | Иссык-Ата |
| 18 | СШ им. Байбекова | с. Аксай | Чуй | Иссык-Ата |
| 19 | СШ им. Сулайманова | с. Карагай-Булак | Чуй | Иссык-Ата |
| 20 | Филиал СШ им. Лайлиева | с. Кен-Булун | Чуй | Иссык-Ата |
| 21 | СШ им. Дербишева | с. Боксожол | Чуй | Жайыл |
| 22 | СШ им. Бердибаева | с. Малтабар | Чуй | Жайыл |
| 23 | СШ Жекен | с. Жекен | Чуй | Жайыл |
| 24 | СШ им. Чункелеева | с. Тар-Суу | Чуй | Кемин |
| 25 | СШ им. Исмаева | с. Александровка | Чуй | Московский |
| 26 | СШ Беш-Куйрук | с. Беш-Курюк | Чуй | Московский |
| 27 | СШ им. Бакирова | с. Темен-Суу | Чуй | Московский |
| 28 | СШ им. Шиваза | с. Александровка | Чуй | Московский |
| 29 | СШ им. Артыкбаева | с. Копер-Арык | Чуй | Московский |
| 30 | СШ №2 Сокулукская | с. Сокулук | Чуй | Сокулук |
| 31 | СШ им. Шопокова | с. Шалта | Чуй | Сокулук |
| 32 | СШ им. Капаровой | с. Новое | Чуй | Сокулук |
| 33 | СШ им. Кадыркуловой | с. Тюз | Чуй | Сокулук |

**Приложение №2 Предварительный список школ по южному региону**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название школ** | **Село** | **Район** | **Область** |
| 1 | СШ им. Тургунова | с. Кыргыз-Кыштак | Кадамжай | Баткен |
| 2 | СШ им. Навои | с. Уч-Коргон | Кадамжай | Баткен |
| 3 | СШ им. Сатарова | с. Кок-Талаа | Кадамжай | Баткен |
| 4 | СШ №2 им. Токтогула | г. Сулюкта | Лейлек | Баткен |
| 5 | СШ №3 им. Ибрагимова | г. Сулюкта | Лейлек | Баткен |
| 6 | СШ им. Токтогула | г. Исфана | Лейлек | Баткен |
| 7 | СШ Ысык-Кол | г. Исфана | Лейлек | Баткен |
| 8 | СШ Тайлан | с. Тайлан | Лейлек | Баткен |
| 9 | СШ №8 им. Навои | г. Кызыл-Кыя |  | Баткен |
| 10 | СШ №3 им. Молдокеева | с. Сыны | Аксы | Джалал-Абад |
| 11 | СШ №24 им. Даникулова | с. Кызыл-Капчыгай | Аксы | Джалал-Абад |
| 12 | СШ №49 им. Линского | г. Кербен | Аксы | Джалал-Абад |
| 13 | СШ №44 им. Мырзабекова | с. Кечуу | Аксы | Джалал-Абад |
| 14 | СШ №37 им. Алтынай | с. Боспиек | Аксы | Джалал-Абад |
| 15 | СШ №63 им. Сапаралиева | с. Ак-Терек | Аксы | Джалал-Абад |
| 16 | СШ №77 им. Байзакова | с. Тобой | Сузак | Джалал-Абад |
| 17 | СШ №29 им. Муратова | с. Жаны-Дыйкан | Сузак | Джалал-Абад |
| 18 | СШ №33 Жийде | с. Жийде | Сузак | Джалал-Абад |
| 19 | СШ №88 им. Атабекова | с. Бек-Абад | Сузак | Джалал-Абад |
| 20 | СШ №28 им. Кочкорова | с. Жоон-Кунгой | Сузак | Джалал-Абад |
| 21 | СШ №17 им. Тажибаева | с. Калмак-Кырчын | Сузак | Джалал-Абад |
| 22 | СШ №5 им. Турдумамбетова | г. Токтогул | Токтогул | Джалал-Абад |
| 23 | СШ №22 им. Жамгырканова | с. Бел-Алды | Токтогул | Джалал-Абад |
| 24 | СШ №34 им. Салаева | с. Жетиген | Токтогул | Джалал-Абад |
| 25 | СШ им. Боконбаева | с. Арагол | Узген | Ош |
| 26 | СШ Бектемирова | с. Куршаб | Узген | Ош |
| 27 | СШ им. Торогелдиева | с. Красный Маяк | Узген | Ош |
| 28 | СШ им. Кадырова | с. Араван | Араван | Ош |
| 29 | СШ №19 им. Курманжан Датка | с. Жаны-Турмуш | Алай | Ош |
| 30 | СШ №30 им. Кыпыева | с. Кара-Суу | Алай | Ош |
| 31 | СШ №14 им. Ленина | с. Аскалы | Алай | Ош |