****

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на разработку обучающей мобильной платформы на базе мобильного приложения (IOS,Android), для повышения квалификации в сфере туризма**

**1. Общая информация**

**Тип закупки:** Разработка программного обеспечения (LMS)  
**Цель:** Повышение квалификации работников туристического сектора (гидов, линейного персонала итд) через онлайн-платформу обучения.  
**Базовое решение:** Использование готовой LMS-платформы (например: Moodle, TalentLMS, Docebo)

**2. Цель проекта**

Разработка и внедрение обучающей платформы (веб + мобильное приложение iOS/Android) со следующими функциями:

* Онлайн-обучение и тестирование
* Выдача электронных сертификатов
* Онлайн-оплата через платёжные системы КР
* Хранение базы обучающихся и сертифицированных
* Гибкое управление курсами и пользователями
* Доступ 24/7 с возможностью оффлайн-обучения

**3. Ключевые функции платформы**

**Обучение и контент:**

* Загрузка курсов (видео, аудио, PDF, текст)
* Структурирование: модули, уроки
* Тестирование: выбор, соответствие, открытые вопросы
* Сертификация: авто-выдача именных сертификатов

**Пользователи и роли:**

* Роли: администратор, преподаватель, студент
* Авторизация: через соцсети, корпоративные аккаунты
* Управление группами и индивидуальный доступ

**Аналитика и отчётность:**

* Прогресс и успеваемость сотрудников
* Отчёты по курсам, тестам, активности

**Технический функционал:**

* Мобильные приложения (Android, iOS)
* Оффлайн-доступ к материалам
* Многоязычность (кыргызский, русский, английский)
* Интеграция с HR/ERP, платёжными системами
* Геймификация: баллы, рейтинги, бейджи

**4. Технические требования**

* Облачная архитектура с возможностью локального размещения
* Защита данных: шифрование, 2FA, резервное копирование
* Совместимость с Android/iOS и всеми современными браузерами
* Простой и адаптивный интерфейс (UI/UX)

**5. Этапы реализации**

1. Сбор требований и выбор LMS
2. Проектирование интерфейса и архитектуры
3. Настройка платформы, загрузка тестовых курсов
4. Интеграции с системами и платёжными шлюзами
5. Тестирование функционала
6. Запуск, обучение администраторов
7. Сбор обратной связи, улучшения

**6. Условия контракта**

* **Срок исполнения:** 2,5 месяца
* **Оплата:** 100% после завершения работ
* **Поддержка:** обязательное техобслуживание и сопровождение
* **Масштабируемость:** система должна выдерживать рост числа пользователей

**7. Условия тендера**

**Для участия необходимо предоставить:**

1. Копия свидетельства о регистрации ИП или юр. лица
2. Банковские реквизиты
3. Финансовое предложение (включая налоги и расходы)
4. Копия паспорта ответственного лица
5. Подтверждение опыта — портфолио (аналогичные проекты)

**Дополнительно:**

* Указать сроки создания, гарантию, технические характеристики.

📌 **Дедлайн подачи заявок:**  
**до 17:00, 7 июля 2025 года**

📞 **Контакты для подачи и уточнений:**  
ОО «Дестинация Каракол»  
Тел.: +996 550 246025  
Email: karakoldestination@gmail.com