**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**для эксперта по разработке и внедрения системы онлайн-торгов по взысканным имуществам**

**Место работы**: г. Бишкек

**Срок реализации**: 2 месяца

1. **Введение**

Проект USAID «Укук Булагы», стремясь расширить доступ к правосудию и формировать ориентированную на человека судебную систему, активно содействует развитию судебной системы Кыргызской Республики. В качестве части этой стратегии, была предоставлена значимая помощь Верховному суду и Совету судей Кыргызской Республики по разработке и принятия Государственной целевой программы развития системы правосудия Кыргызской Республики на 2023-2026 годы (ГЦП-3), утвержденная указом Президента Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года.

16 февраля 2024 года были внесены изменения в Гражданский кодекс Кыргызской Республики и Закон Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве». Эти изменения направлены на совершенствование исполнительного производства за счет внедрения процедур реализации имущества должников посредством электронных торгов.

С учетом внесенных изменений и в соответствии с пунктом 3.14 ГЦП-3, предусматривающим необходимость создания и внедрения системы онлайн-торгов по взысканным имуществам, Адилет Сот при Судебном департаменте Верховного суда Кыргызской Республики (далее – Адилет Сот) приступил к разработке инновационной версии модуля системы онлайн-аукциона.

Основная цель заключается в создании благоприятных условий для участников торгов по имуществу, реализуемому в рамках исполнительных производств, с возможностью дистанционного участия, минимизацией коррупционных рисков и обеспечением прозрачности торгов через электронный формат.

Электронные торги планируется проводить в форме открытого аукциона на электронной торговой площадке, расположенной на портале (https://portal.sot.kg).

Для улучшения доступа граждан к услугам судебной системы, Судебный департамент при Верховном суде КР запросил экспертную помощь для разработки модуля системы онлайн-аукциона. Эта инициатива полностью соответствует одной из ключевых целей проекта UB «Оптимизация информационных технологий для обеспечения прозрачности и эффективности работы судебной системы».

**Задачи:**

**1 этап:**

Реализация электронно-торговой площадки (ЭТП):

1. Содействие в разработке интеграции разработанного модуля с АИС «Исполнительное производство»
2. Формирование списка участников аукциона (после оплаты гарантийного взноса 5%);
3. Реализация подписи ЭЦП для участников, в том числе для заявления на участие в электронных торгах;

**2 этап:**

1. Интеграция платежного шлюза;
2. Разработка инструмента по оплате гарантийного взноса;
3. Разработка инструмента по оплате покупной цены;
4. Разработка инструмента по подтверждению участия в онлайн-аукционе;
5. Разработка инструмента по уведомлению победителя;
6. Разработка инструмента по возврату гарантийного взноса проигравшему участнику.
7. **Требуемая квалификация**

* Опыт разработки веб-приложений и инструментов для подачи юридических документов
* Навыки работы с API для обеспечения интеграции с другими системами
* Опыт работы в проведении анализа существующих систем, выявлять их недостатки и документировании результатов
* Знание алгоритмов поиска и фильтрации данных, опыт разработки параметров и критериев для улучшения точности поиска.
* Навыки создания пользовательских интерфейсов
* Умение разрабатывать и внедрять сложные функции поиска данных
* Опыт проведения тестирования программных решений
* Навыки подготовки и развертывания программных решений на сервере заказчика

1. **Продолжительность задания и расчет временных затрат**

Общий срок, отводимый для реализации настоящего Технического задания, составляет 2 месяца.

Эксперт в ходе выполнения настоящего задания должен представить Судебному департаменту и лидеру компонента проекта «Укук Булагы» отчеты и прилагаемые к ним документацию на русском языке и в электронной формате в указанные ниже сроки:

* + - 1. В течение 1 месяца после подписания контракта предоставить полный отчет о выполненной работе по первому этапу указанному в техническом задании.
      2. В течении 2 месяца после подписания контракта предоставить отчет о выполненной работе по второму этапу указанному в техническом задании

1. **Требования по обеспечению конфиденциальности выполнения работ**

**Экспертом должны приниматься следующие меры по обеспечению конфиденциальности выполнения работ:**

Информация, полученная экспертом в процессе выполнения работ, не может быть передана третьим лицам без согласия Заказчика;

Эксперт должен обеспечивать безопасность передаваемой ему информации Заказчика.

Ответственность за качество и сроки реализации настоящего задания несет эксперт.

**Условия оплаты**

1. **Количество дней за период контракта**: 20 дней, по 8 часов в день.
2. **Поездки**: Во время выполнения контракта поездки не предусмотрены.
3. **Оплата**: Оплата будет произведена двумя траншами после завершения выполнения услуг на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ и выставленного исполнителем счета на оплату.
4. **Налогообложение**: Налогообложение производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Просим Вас предоставить весь необходимый пакет документов (резюме, коммерческое предложение в сомах) в электронном виде не позднее 24:00 местного времени 18 ноября 2024 года на электронную почту [procurement\_kg@ewmi-kg.org](mailto:procurement_kg@ewmi-kg.org)