

**ПРОЕКТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЗИМНЕГО ТУРИЗМА**

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Услуги по установке солнечных панелей на 5 кВт с аккумулированием энергии на 5 кВт/ч в целях**

**обеспечения устойчивого и экологически чистого источника энергии для юрточного лагеря.**

**Информация о проекте**

Проект по устойчивому развитию зимнего туризма в Кыргызстане (далее WTK – Winter Tourism Kyrgyzstan) финансируется Правительством Швейцарии через Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) и реализуется организацией по развитию ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн.

Основной целью проекта WTK является содействие увеличению возможностей достойной занятости и получения дохода для населения с перспективой создания круглогодичных рабочих мест путем развития устойчивой цепочки создания стоимости в зимнем туризме.

Целевой дестинацией в основной фазе проекта WTK является дестинация Каракол, которая стремится к тому, чтобы стать примером успешного управления туризмом и интеграции целостного взгляда на устойчивое развитие, с международным признанием в качестве устойчиво развивающейся туристической дестинации.

**Цели и задачи**

1. **Цели**:
* Обеспечение устойчивого и экологически чистого источника энергии для юрточного лагеря, расположенного в ущелье Кок-Жайык Жети-Огузского района Иссык-Кульской области.
* Снижение зависимости от традиционных источников энергии и уменьшение углеродного следа.
* Повышение уровня комфорта и удобства для персонала и посетителей лагеря.
* Привлечение внимания к вопросам экологии и устойчивого развития и популяризация альтернативных источников электроэнергии.
1. **Задачи:**
* Провести анализ потребностей в энергии для юрточного лагеря и определить необходимую мощность солнечных панелей.
* Разработать проект установки солнечных панелей с учетом особенностей местности и климатических условий.
* Установить солнечные панели и провести необходимые тестирования для проверки их эффективности.
* Обучить владельцев использованию солнечной энергии посредством применения солнечных панелей
* Разработать систему мониторинга и обслуживания солнечных панелей для обеспечения их долгосрочной работы. Обеспечить необходимой документацией по эксплуатации солнечных панелей.

**Требования к предложению**

Компании и/или индивидуальные предприниматели, подающие заявки, должны предоставить:

* Полную стоимость солнечных панелей с монтажом, которые будут генерировать 5 кВт/ч.
* Смету с указанием всех материалов с указанием количества и стоимости за 1 ед.
* Транспортные расходы и расходы по установке если предусмотрено (Место доставки: 722200, Кыргызстан, Джети-Огузский район, с. Джети-Огуз. Ущелье Кок-Жайык.
* Бюджет должен включать все применимые налоги.
* Срок услуги по установке и пуско-наладочной работе: в течении одного месяца с даты заключения договора.

# **Дополнительные условия**

* Крайний срок подачи предложений 17.00 часов, 28 апреля 2025 г. Предложения, направленные позже, не будут рассмотрены.
* Тендерное предложение должно быть действительным в течение 60 дней после его подачи.
* Проект WTK/Хельветас оставляет за собой право заключать договор на часть или весь объем предлагаемого задания, вести переговоры после отбора выигравшего участника.
* В случае невозможности выбора подходящего кандидата Проект оставляет за собой право не заключать договор и не несет финансовой ответственности перед кандидатами за подготовку тендерных документов

В случае возникновения вопросов, необходимо направить их по адресу:

wintertourismkg@gmail.com с копией Aisuluu.Imanalieva@helvetas.org

 г. Бишкек. 16.04.2025 г.