

**ПРОЕКТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЗИМНЕГО ТУРИЗМА**

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Услуги на поставку и установку Тепловых насосов воздух- вода в целях обеспечения устойчивого и экологически чистого источника тепла для туристических объектов-финалистов бизнес-акселератора в городе Каракол.**

**Информация о проекте**

Проект по устойчивому развитию зимнего туризма в Кыргызстане (далее WTK – Winter Tourism Kyrgyzstan) финансируется Правительством Швейцарии через Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) и реализуется организацией по развитию ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн.

Основной целью проекта WTK является содействие увеличению возможностей достойной занятости и получения дохода для населения с перспективой создания круглогодичных рабочих мест путем развития устойчивой цепочки создания стоимости в зимнем туризме.

Целевой дестинацией в основной фазе проекта WTK является дестинация Каракол, которая стремится к тому, чтобы стать примером успешного управления туризмом и интеграции целостного взгляда на устойчивое развитие, с международным признанием в качестве устойчиво развивающейся туристической дестинации.

**Цели и задачи**

1. **Цели**:
* Обеспечение устойчивого и экологически чистого источника тепла для гостевых домов и кафе согласно перечню ниже.
* Снижение зависимости от традиционных источников энергии и уменьшение углеродного следа.
* Повышение уровня комфорта и удобства для персонала и посетителей гостевого дома и кафе.
* Привлечение внимания к вопросам экологии и устойчивого развития и популяризация альтернативных источников тепла.
1. **Задачи:**
* Провести анализ помещения и имеющегося оборудования для обеспечения необходимого тепла гостевого дома, кафе и определить необходимую мощность теплового насоса. За счет компании, которая заинтересована в заключении контракта.
* Разработать проект установки теплового насоса с учетом особенностей местности и климатических условий.
* Установить тепловые насосы и провести необходимые тестирования для проверки их эффективности.
* Обучить владельцев использованию тепловым насосом.
* Разработать систему мониторинга и обслуживания теплового насоса для обеспечения их долгосрочной работы. Обеспечить необходимой документацией по эксплуатации теплового насоса.

**Требования к предложению**

Компании и/или индивидуальные предприниматели, подающие заявки, должны предоставить:

* Полную стоимость теплового насоса с монтажом, которые будут генерировать тепло. По каждому объекту индивидуально. За счет компании, которая заинтересована в заключении контракта.
* Смету с указанием всех материалов с указанием количества и стоимости за 1 ед.
* Транспортные расходы и расходы по установке если предусмотрено (Место доставки: 722200, Кыргызстан, Иссык-Кульская область, город Каракол.
* Бюджет должен включать все применимые налоги.
* Срок услуги по установке и пуско-наладочной работе: в течении одного месяца с даты заключения договора.

**Список объектов и их примерная квадратура**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и адрес** | **Квм**  |
| Гостевой дом «1» | 420 квм |
| Кафе «1» | 600 квм |
| Гостевой дом «2» | 200 квм |
| Гостевой дом «3» | 150 квм |
| Гостевой дом «4» | 500 квм |

# **Дополнительные условия**

* Крайний срок подачи предложений 17.00 часов, 28 апреля 2025 г. Предложения, направленные позже, не будут рассмотрены.
* Тендерное предложение должно быть действительным в течение 60 дней после его подачи.
* Проект WTK/Хельветас оставляет за собой право заключать договор на часть или весь объем предлагаемого задания, вести переговоры после отбора выигравшего участника.
* В случае невозможности выбора подходящего кандидата Проект оставляет за собой право не заключать договор и не несет финансовой ответственности перед кандидатами за подготовку тендерных документов

В случае возникновения вопросов, необходимо направить их по адресу:

wintertourismkg@gmail.com с копией Aisuluu.Imanalieva@helvetas.org

 г. Бишкек. 16.04.2025 г.